ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN	            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM		    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    243    /CV-HCTC			     Thái Nguyên, ngày   30 tháng 3 năm 2015

V/v triển khai kế hoạch Tết trồng

cây Xuân Ất Mùi 2015

Kính gửi:  - Ban Giám hiệu;

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;

- Thủ trưởng các đơn vị.

Thực hiện kế hoạch công tác tháng 3,4 V/v triển khai kế hoạch Tết trồng cây xuân Ất Mùi, nhà trường giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt một số công việc sau:

- Kiểm tra, khảo sát thực tế, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị tổ chức Tết trồng cây đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao.

- Chủ động tổ chức Tết trồng cây theo kế hoạch chung của nhà trường (Kế hoạch phân công Tết trồng cây xuân Ất Mùi đính kèm theo)

- Ngoài ra, các đơn vị có SV, học viên tổ chức Tết trồng cây kết hợp cùng CBVC của đơn vị.

- Báo cáo kết quả thực hiện Tết trồng cây xuân Ất Mùi 2015 gửi Ban chỉ đạo nhà trường (thông qua phòng HCTC tổng hợp báo cáo).

2. Nhà trường giao cho khoa Lâm nghiệp, khoa Nông học hỗ trợ kỹ thuật; Viện NC&PT Lâm nghiệp, phòng HCTC cung cấp giống cho các đơn vị theo yêu cầu.

3. Kế hoạch triển khai:

- Từ ngày 1/4/2015 (Thứ 4): Các đơn vị chủ động liên hệ với phòng HCTC (Đ/c Nguyễn Quý Ly) tiếp nhận địa điểm trồng cây tại địa bàn được giao.

- Thời gian thực hiện Tết trồng cây: 02 ngày 4-5/4/2015 (Thứ 7, Chủ nhật)

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/4/2015. Báo cáo bằng văn bản gửi về phòng HCTC (gửi Ô.Thuận) và theo địa chỉ email: nguyenthuanhctv@gmail.com

- Ban chỉ đạo nhà trường sẽ kiểm tra tiến độ hoàn thành kế hoạch trồng cây vào ngày 13/4/2015.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Nơi nhận:						       	         HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;

- Lưu HCTC, VT.							  (đã ký)

PGS.TS. Trần Văn Điền

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN	            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM		 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TẾT TRỒNG CÂY XUÂN ẤT MÙI 2015

- PHÂN CÔNG VỊ TRÍ VÀ LOẠI CÂY

  - 1. Khoa QLTN

  - Loại cây trồng:     Keo tai tượng

  - Vị trí phân công:   Đầu hồi phía Đông K16 đến bờ ao

  - Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, trồng theo kiểu lanh sấu

- Khoa KT&PTNT

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công:  Phía sau dãy K16 đến bờ ao

Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, trồng theo kiểu lanh sấu

3. Khoa Lâm nghiệp

  - Loại cây trồng:    Cây Sấu

  - Vị trí phân công:  Xung quanh khu sân tenis số 1

Yêu cầu: Hố đào (30x30x50 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 5m, cây cách cây 3m, trồng theo kiểu lanh sấu

- Khoa Môi trường

Loại cây trồng:    Xà cừ

Vị trí phân công:   Trước và sau các tòa nhà K12, K13, K14, K15

Yêu cầu: Hố đào (40x40x50 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 5m, cây cách cây 3m, trồng theo kiểu lanh sấu.

- Khoa Nông học

  - Loại cây trồng: cây Nhội

Vị trí phân công:  Từ trung tâm công nghệ tế bào đến đập tràn

Yêu cầu: Trồng 02 hàng Nhội hai bên đường; Hố đào (50x50x60 cm), khoảng cách: cây cách cây 7m

6. Khoa CNTY

  - Loại cây trồng:   Vườn cây dược liệu

  - Vị trí phân công:  Cạnh Trạm xá Thú Y

  - Yêu cầu: Trồng mới cây dược liệu; Trổng bổ sung và tu bổ cây xà cừ trên đoạn đường vào Trại lợn

  - 7. Khoa KHCB

  - Loại cây trồng:  Keo tai tượng

  - Vị trí phân công:  Trước, sau và đầu hồi K5, K6

Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, trồng theo kiểu lanh sấu

  - 8.  Khoa CNSH&CNTP

Vị trí phân công:  Đồi vải

Yêu cầu: Chăm sóc, làm cỏ tu bổ đồi vải

9. TT ĐT&PTQT

Loại cây trồng:   Xà cừ

Vị trí phân công:   Xung quanh Trung tâm ĐT&PTQT

Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, trồng theo kiểu lanh sấu

10. Phòng CT HSSV

Loại cây trồng:   Cây Sấu

Vị trí phân công:   Trước, sau và đầu hồi K3, K4

Yêu cầu: Trồng bổ sung và chăm sóc vào hàng cây sấu đã có

11. Viện KHSS

Loại cây trồng:    Cây Sấu

Vị trí phân công:   Trước, sau và đầu hồi K7

Yêu cầu: Trồng bổ sung và chăm sóc vào hàng cây sấu đã có

12. Phòng KHTC

Loại cây trồng:  Cây Sấu

Vị trí phân công:  Xung quanh K1, K2 và sân bóng đá mini

Yêu cầu: Trồng bổ sung và chăm sóc vào hàng cây sấu đã có

13. Phòng Đào tạo

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công:  Nửa phía Đông vườn cỏ bờ ao Thanh niên

Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, trồng theo kiểu lanh sấu

14. Phòng KHCN&HTQT

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công:  Nửa phía Tây vườn cỏ bờ ao Thanh niên

Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, trồng theo kiểu lanh sấu

15. Phòng KT&ĐBCLGD

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công: Trước, sau và đầu hồi các nhà K9 và K10

Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, trồng theo kiểu lanh sấu

16. Phòng Thanh tra Pháp chế

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công: Xung quanh vòng ngoài 02 sân bóng đa min ni nhân tạo

Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, trồng theo kiểu lanh sấu

17.  TT ĐTTNCXH

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công: Cạnh khu sân cỏ nhân tạo sau K8

Yêu cầu: Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, trồng theo kiểu lanh sấu

18. Phòng QTPV

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công: Đường vào trạm Y tế và phía trước dãy nhà K8

Yêu cầu: Đường vào trạm Y tế trồng bổ sung cây đã chết, phía trước dãy K8 trồng keo (Hố đào (30x30x40 cm), khoảng cách: hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m, trồng theo kiểu lanh sấu)

19. Phòng HCTC

Loại cây trồng: Keo tai tượng, Cây thông, cây vải, Lạc dại

Vị trí phân công và yêu cầu:

- Đối diện nhà xe sinh viên trên đường vào khu KTX K đến bể chứa và cung cấp nước khu KTX K

- Đồi thông: Chăm sóc và trồng bổ sung cây đã chết.

- Khuôn viên vườn cây của Lãnh đạo: Chăm sóc và bổ sung cây đã chết.

- Đồi vải tiếp giáp bờ suối: Chăm sóc và trồng bổ sung cây đã chết.

- Trồng mới Lạc dại tại sân Giảng đường B

20. TT NN&THUD

Loại cây trồng: Keo tai tượng

Vị trí phân công và yêu cầu: Đầu hồi khu KTX B đến đường rẽ vào khu KTX K

Yêu cầu: Chăm sóc và cắt tỉa các cây theo hàng và trồng mới các cây đã chết (hàng cách hàng 3m, cây cách cây 2m)

21. Viện NC&PT Lâm nghiệp

Loại cây trồng: Cây chò chỉ

Vị trí phân công và yêu cầu: Chăm sóc và trồng bổ sung cây chò chỉ từ Trung tâm Thủy sản đến cầu chui và cử người cung cấp cây giống cho các  đơn vị

22. Trung tâm Thủy sản

Vị trí phân công và yêu cầu: tại trung tâm

Yêu cầu: Chăm sóc và cắt tỉa tu bổ và chăm sóc cây trồng

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời gian:

+ Các đơn vị tổ chức Tết trồng cây theo kế hoạch được giao xong trước 10/4 và báo cáo kết quả thực hiện gửi phòng HCTC.

+ Ban chỉ đạo nhà trường kiểm tra tiến độ hoàn thành vào 13/4

TL HIỆU TRƯỞNG

KT TRƯỞNG PHÒNG

P. TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Quý Ly